Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 501-637/25-V

Датум: 11. децембар 2025. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 2. став 1. тачка 27. и члана 32. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 29/24 - пречишћен текст ) и члана 38. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2026. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 24/25), у вези са Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.године са Акционим планом за спровођење Плана јавног здравља за период 2019-2026. године („Службени лист града Крагујевца“, број 13/19),  на седници одржаној дана,   11. децембра  2025. године,  доноси

ПРОГРАМ

СПРОВОЂЕЊА МЕРА ЗА СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2026.ГОДИНУ

I Основне карактеристике амброзије, значај и циљ спровођење мера за сузбијање  и уништавање коровске биљке амброзије

Амброзија (Ambrosia artemisiifolia L.) је једногодишња зељаста биљка која води порекло из преријских предела Северне Америке и најраспрострањенији је представник свога рода. Захваљујући изузетној способности прилагођавања на разноврсне типове станишта, амброзија је данас присутна на свим континентима , са статусом космополитске врсте. Ширење амброзије је најинтензивније уз саобраћајнице, тј. дуж путева, пруга и напуштених места. Осим тога, велике популације формира на запарложеним површинама, утринама, међама, сметлиштима, баштама, вртовима, окућницама, местима на којима се наносе нови слојеви земљишта (уређене градске површине), итд. Може да достигне висину до 2 метра.

Прoдукциja пoлeнa кoд aмбрoзиje je изузетно вeликa, a кoличинa пoлeнских зрнa у вaздуху вaрирa oд гoдинe дo гoдинe зaвиснo и oд климaтских услoвa, а пре свега oд кoличинe пaдaвинa и вeтрa. Наиме, нajвишe пoлeнa сe jaвљa у нajсувљим дaнимa, у услoвимa бeз вeтрa кojи би, по правилу, диспeргoвao поленова зрна нa вeћу удaљeнoст. Иначе, пoлeн aмбрoзиje je jaкo ситaн (18–22 μm), тaкo дa гa вeтaр мoжe нoсити нa jaкo вeлику удaљeнoст.

Амброзија цвета од почетка јула и полен ове биљке највише тегоба изазива год деце и особа у каснијим годинама. Полен амброзије изазива 75% поленских алергија код људи.У пoрeђeњу сa другим пoлeнским aлeргиjaмa, пoлeн aмбрoзиje двoструкo чeшћe изaзивa aсмaтичнe нaпaдe. Свe чeшћe сe jaвљajу и oзбиљнe кoнтaктнe aлeргиje, у виду уртикaриje и кoнтaктнoг дeрмaтитисa.

У циљу успешног сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија, мере које се предузимају  морају да обухвате  правовремене и координиране активности. Неопходно је њено уништавање на свим могућим локалитетима ( пољопривредно, непољопривредно, грађевинско земљиште и др.)  од стране свих субјеката који то земљиште поседују или су за њега одговорни, или га на било који начин користе. Субјекти на наведеним површинама су дужни, да у току вегетационе сезоне, до почетка фенолошке фазе цветања сузбију и уништавају амброзију, применом следећих мера:

А) агротехничких мера - обрада земљишта, (орање, тањирање), нега усева                   ( окопавање, култивисање, плевљење) и др;

Б) механичких мера - кошење, чупање, спаљивање биљака и др;

В) хемијских мера - употреба хербицида са контактним и тоталним деловањем.

Фенолошка фаза цветања, за ову биљку почиње у јулу месецу и завршава се у месецу септембру.

Континуираном санацијом корова и уклањањем ове биљке са слободних градских површина спречава се јављање алергијских болести, које представљају значајан јавно-здравствени проблем, посебно оних суграђана који показују преосетљивост на полен амброзије.

На територији града Крагујевца се врши систематско сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија, механичким путем ( кошењем).

II  Начин и обим спровођења мера сузбијања и уништавања коровске биљке амброзија

Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија на територији града Крагујевца се врши у току вегетационог периода, до почетка фенолошке фазе цветања на јавним зеленим површинама применом механичких мера (кошење).

Мере зa сузбијање и уништавање амброзије се спроводе на основу теренског истраживања и откривања појаве и бројности јединки популације, непосредним опажањем комуналих инспектора, информација подручне пољопривредне службе, пријаве грађана,  искустава из претходних година, при чему су потенцијалне локације дефинисане кроз Табелу број 1. Површине локалитета из Табеле број 1. могу варирати у зависности од резултата мониторинга у току вегетационе сезоне, односно могу се спроводити и на другим локацијама у случају оправданих позива грађана/ки, односно надзорног органа. Површина предвиђена за кошење и уништавање амброзије током 2026.године која ће бити обухваћена у оквиру првог циклуса кошења, износи 369.880 м2. Прво кошење, при висини биљке до 20цм, у зависности од резултата теренског испитивања и утврђене динамике сазревања цветова, отпочеће током маја месеца 2026.године, у складу са метеоролошким условима и стању на терену. Касније током вегетације, у зависности од временских прилика, а непосредно пре отварања цветова, отприлике до половине јула месеца текуће године, теренским испитивањем, утврдиће се потреба поновног, другог по реду кошења исте површине, односно других површина, при чему се у другом циклусу кошења може обухватити површина до максимално 208.632 м2, тако да укупна површина која ће бити обухваћена кошењем током 2026.године износи највише 578.512 м2 .

Табела број 1. Списак локалитета за спровођење мониторинга/мера сузбијања и уништавања амброзије са проценом површина

| Локација |  | Површина у м² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јужна обилазница | 10.000 |
| 2. | ''OШ'' Ђура Јакшић | 4.800 |
| 3. | Метино брдо | 5.600 |
| 4. | Улица Ивана Цанкара и површина између Славије, ''ОШ'' Вук Караџић и обданишта, шкарпе стадиона у улици Ивана Цанкара | 15.000 |
| 5. | Улица Октобарских жртава | 3.150 |
| 6. | Стадион Јадран | 4.500 |
| 7. | Површина код Дома за децу без родитељског старања | 2.000 |
| 8. | Улица Тополиваца | 12.550 |
| 9. | испод Ердоглијског стадиона и Ул. Воје Радића-Владимира Назора | 6.000 |
| 10. | МЗ Бубањ и ул.Слободе, Ул. Драгана Панића (саобраћајница уз Сушички поток) | 15.000 |
| 11. | Левачка улица и амбуланта Застава | 20.750 |
| 12. | МЗ Ердеч | 13.100 |
| 13. | МЗ Јовановац – до краја грогља Бозман | 9.500 |
| 14. | Индустријска зона | 14.500 |
| 15. | Денино брдо (са ул. Пауна Јанковића- К. Војиновића) ул. Симе Марковића ( блок за с ( блок блок за снаге безбедности) | 35.000 |
| 16. | МЗ Сушица | 12.200 |
| 17. | МЗ „ Филип Кљајић“ ( од надвожњака до Пиварског парка) | 20.000 |
| 18. | МЗ Лепеница (Лекина бара, поред железничке станице до надвожњака) | 21.000 |
| 19. | МЗ Петровац ( површина поред гробља у Петровцу до МЗ) | 9.800 |
| 20. | МЗ Угљешница | 10.000 |
| 21. | Површина код Економског факултета | 10.000 |
| 22. | Површина код Друге гимназије - Ул. Ђуре Пуцара Старог ( испод Друге гимназије ка Млекари) | 10.000 |
| 23. | МЗ Станово | 17.600 |
| 24. | Чегарска улица и површина изнад барака | 25.300 |
| 25. | Површина уз Бреснички поток и код силоса | 10.000 |
| 26. | Сунце-Петровачка магистрала | 5. 000 |
| 27. | Петровачка магистрала-депонија | 4.530 |
| 28. | МЗ Мале Пчелице | 3.000 |
| 29. | МЗ Маршић | 3.000 |
| 30. | МЗ Илићево | 3.000 |
| 31. | Краљевачка улица, ул.Мирослава Ристића, ул.Бранка Ћопића | 24.000 |
| 32. | МЗ Шумарице (А.Пљакић-Д.Дудића) | 10.000 |
|  | Укупно: | 369.880 м² |

Сагласно одредбама Уrедбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија Ambrosia artemisiifoliia L (spp.), обавеза је власника и корисника површина пољопривредног земљишта (обрађеног и необрађеног), шума  и ловишта, грађевинског земљишта ( изграђеног и неизграђеног), субјеката који управљају водотоковима и површинанама уз водотокове, субјеката који одржавају површине уз јавне путеве и железничке пруге, субјеката који управљају парковима, гробљима, као и запуштених површина поред путева, стаза, утрина, парлога, деградираних пашњака, запуштених паркова, искрчених места у шумама, да у току вегетационе сезоне, до почетка фенолошке фазе цветања, на наведеним површинама сузбијају и уништавају амброзију, применом следећих мера:

- агротехничке мере - обрада земљишта, нега усева и друго;

- механичке мере – кошење, чупање, спаљивање биљака и друго;

- хемијских мера – употреба хербицида са контактним и тоталним деловањем.

Реализација овог програма има за циљ, минимализацију штетног утицаја полена на здравље грађана, а постизање истог се може остварити само унапређењем  координације активности свих актера у локалној заједници ( надлежних инспекцијских служби, надзорног органа, представника месне самоуправе, пољопривредне службе, грађана).

III ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Реализација овог програма подразумева следеће фазе:

1.фаза – доношење Програма спровођења мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија на територији града Крагујевца за 2026.годину;

2. фаза - закључење уговора о спровођењу мера сузбијања и уништавања амброзије са ЈКП;

3. фаза –спровођење мера, организација, координација  и надзор.

Реализација Програма врши се на основу закљученог уговора о поверавању спровођења мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија са јавно комуналним предузећем чији је оснивач Град. Начелник Градске управе која спроводи друштвену бригу за јавно здравље, закључује уговор о поверавању спровођења наведених мера са  јавно комуналним предузећем, у складу са одобреном апропријацијом у буџету Града за 2026.годину.

Реализацију Програма прате лица задужена за послове надзора у оквиру Градске управе која спроводи друштвену бригу за јавно здравље.

Обавеза јавног комуналног предузећа коме је поверено спровођење мера је да у сарадњи са надзорним органом врши мониторинг и контролу амброзије.

Град Крагујевац извршава своје обавезе сагласно ликвидним могућностима буџета Града у складу са Законом о буџетском систему и планираним средствима у буџету Града. Уколико у току 2026.године дође до измена планираних средстава у буџету града Крагујевца или прописа који регулишу предметну материју, а ради усаглашавања са одобреним апропријацијама, биће закључен анекс уговора са ЈКП коме је поверено пружање предметне услуге, у зависности од могућности реализације планираних послова.

Средства за реализацију Програма планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2026.годину („Службени лист града Крагујевц“, број  24/25), на Разделу 6- Градска управа за друштвене делатности, Програмска класификација 1801- Програм 12- Здравствена заштита, ПА/П 0003- Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, Функција 740 – Услуге јавног здравства, број апропријације 94, Економска класификација 424 –  Остале специјализоване услуге, у износу од 7.000.000,00 динара.

Средства за реализацију овог програма укључују ПДВ сагласно Закону о порезу на додату вредност, у складу са јединичном ценом услуге кошења и уништавања амброзије, коју утврђује Градско веће.

Плаћање за извршене услуге врши се по испостављеним ситуацијама (привременим и окончанoм), овереним од стране надзорног органа и начелника Градске управе, као руководиоца директног буџетског корисника. Мере предвиђене Програмом се изводе у складу са Програмом и закљученим Уговором, по налогу надзорног органа.

Програм објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Образложење

Правни основ за доношење Програма спровођења мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија на територији града Крагујевца за 2026. годину садржан је у члану 2. став 1. тачка 27. и члану 32. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 29/24 - пречишћен текст ) којимa је прописано да Градско веће врши и друге послове, у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и  другим актима и да у вршењу послова из своје надлежности доноси програме и члану 38. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2026. годину (''Службени лист града Крагујевца'', број  24/25) којим је прописано да директни корисници буџетских средстава предлажу и одговорни су за реализацију програма из области за које су надлежни. Програме доноси Градско веће.

Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.године са Акционим планом за спровођење Плана јавног здравља за период 2019-2026.године („Службени лист града Крагујевца“, број 13/19) као један од приоритета утврђен је програм везан за мониторинг и кошење амброзије.

Разлог за доношење Програма садржан је у потреби утврђивања начина, обима, динамике спровођења мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија на територији града Крагујевца, као јавноздравственог проблема са негативним последицама по здравље људи, у оквиру спровођења друштвене бриге за јавно здравље на нивоу јединице локалне самоуправе.

Циљ доношења овог Програма је очување и унапређење здравља, смањење алергија и здравствених проблема, очување животне средине и радне околине, спречавање ширења инвазивног корова – амброзије, смањење економских штета у пољопривреди ( кукуруз, соја, сунцокрет).

Средства за реализацију овог програма планирана су у буџету града Крагујевца.

Градска управа за финансије и јавне набавке Дописом број 146/25-XXVI-03 од 09.децембра 2025.године, дала је позитивно Мишљење на Програм спровођења мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија на територији града Крагујевца за 2026. годину.

Заменик Градоначелника,

Дејан Ружић