- Република Србија

- Град Крагујевац

- Градско веће

- Број: 352-49/19-V

Датум: 28. јануар 2019.године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу  члана 33. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину ( ''Службени лист града Крагујевца'', брoj 32/18),  члана  34. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст) и члана 35. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/16), на седници одржаној 28. јануара 2019.године, доноси

ПРОГРАМ

ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Програмом одржавања комуналне инфраструктуре за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), уређује се одржавање комуналне инфраструктуре, обим послова и финансијска средства потребна за реализацију Програма.

2. Програм је израђен у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 32/18) и Решењем Градоначелника о  преусмеравању апропријације, број 400-59/19-II  од  18. јануара 2019.године.

3. Реализација овог Програма врши се на основу Плана набавки,  закључених уговора о поверавању обављања комуналних послова и  комуналних делатности  ЈКП чији је оснивач Град ,  чију реализацију прате извршиоци за послове надзора у комуналној области, при чему Град извршава своје обавезе сагласно ликвидним могућностима буџета Града у складу са Законом о буџетском систему и планираним средствима у буџету Града.

Реализација дела Програма која се односи на  послове за које  ЈКП немају одговарајући технички и пословни  капацитет и  набавке других добара и услуга,које су у функцији обављања комуналних делатности,  врши се  по спроведеном поступку јавне набавке  у складу са  законом,  годишњим  Планом  набавки Градске управе за комуналне и инспекцијске послове,  на основу  закључених уговора  о набавци, односно додели уговора.

Реализација послова привредног друштва ''Инфраструктура железнице Србије'' ад  Београд врши се у складу са Законом, а на основу закљученог уговора , калкулација  и месечних рачуна.

Уколико у току 2019. године дође до измена планираних средстава у буџету града Крагујевца или других прописа у оквиру комуналне области, а ради усаглашавања са одобреним апропријацијама , биће закључени анекси уговора са ЈКП и другим предузећима, којима су послови поверени у складу са овим Програмом, у зависности од могућности реализације планираних послова.

Плаћање за реализоване послове врши се по испостављеним ситуацијама (привременим и окончаним) односно рачунима, овереним од стране надзорног органа и начелника Градске управе, као руководиоца директног буџетског корисника.

У оквиру средстава планираних за реализацију одређених комуналних послова, односно делатности у оквиру  Програма, допуштена је прерасподела средстава, односно измена висине и намене средстава у складу са актом Градског већа.

Ради реализације овог Програма, начелник Градске управе за комуналне и инспекцијске послове, по овлашћењу Градоначелника, број 035-21/19-II   од 14. јануара  2019. године закључује уговоре о поверавању комуналних послова ЈКП и др. у складу са одобреним апропријацијама у буџету Града.

Радови и услуге  се изводе у складу са Програмом и  закљученим уговорима, по налогу надзорног органа.

Изузетно, радови, односно услуге се изводе по налогу начелника Градске управе, Градског већа и Управљача пута, а по захтевима  институција, јавних предузећа, установа, Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац, превозника, Месних заједница, инспектора за саобраћај и путеве, у оквиру реализације уговора о поверавању комуналних послова.

4. Средства за реализацију овог Програма, опредељена су чланом 10. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину ("Службени лист града Крагујевца", број 32/18),  актима Градског већа и Градоначелника, на следећи начин:

- Раздео 8- Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Извор 01, Програм 7 -Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 424 - Специјализоване услуге у износу од 380.000.000,00 динара која након умањења за 15.000.000,00 динара на основу Решења Градоначелника  о преусмеравању апропријације Градоначелника, број 400-59/19-II од 18. јануара  2019.године , износе 365.000.000,00 динара;

- Раздео 8 -Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Извор 10, Програм 7 -Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 424 - Специјализоване услуге у износу од 120.000.000,00 динара.

- Раздео 8- Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге - комунално одржавање јавних зелених површина у износу од 78.000.000,00 динара;

- Раздео 8 -Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 421 - Стални трошкови - услуге чишћења - јавна хигијена у износу од 78.000.000,00 динара;

-Раздео 8- Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Програм 2 - Комуналне делатносит, Програмска активност 0003, Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 424-специјализоване услуге у износу од 5.000.000,00 динара;

Раздео 8- Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0004 Зоохигијена, Функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге у износу од 6.000.000,00 динара;

-  Раздео 8 -Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Програм 2 - Комуналне делатности, Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, Функција 630 - Водоснабдевање, економска класификација 421 Стални трошкови-јавне чесме и фонтане, износ од 2.000.000,00 динара;

- Раздео 8- Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Програм 2 - Комуналне делатност, Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, Функција 630 - Водоснабдевање, економска класификација 424 Специјализоване услуге- комунално одржавање јавних чесми и фонтана, износ од 600.000,00 динара;

- Раздео 8 -Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Програм 2 - Комунална делатности, Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, Функција 640 - Улична расвета, економска класификација 421 - Стални трошкови, у износу од 135.000.000,00 динара;

-Раздео 8- Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Програм 2 -Комуналне 			делатности, Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, 			Функција 640 - Улична расвета, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, у 		износу 30.000.000,00 динара увећавају се за 15.000.000,00 динара на основу Решења  			Градоначелника о 	преусмеравању апропријације, број 400-59/19-II од 18.01.2019.године, 		износе укупно 45.000.000,00 динара.

Укупан износ средстава за реализацију Програма износи   834.600.000,00 динара.

5. Средства из тачке 4. овог Програма укључују ПДВ-е за одређене послове сагласно Закону о порезу на додату вредност и распоређују се за послове одржавања комуналне инфраструктуре, а према опису и обиму послова утврђеног овим Програмом и по Ценовнику услуга одржавања комуналне инфраструктуре, који доноси Градско веће.

6. Распоред и намена средстава одржавања комуналне инфраструктуре по појединим пословима дати су у Табели бр. 1.

7. Опис, обим и рокови за извршење радова по овом Програму, сагласно планираним средствима, по појединим пословима дати су у поглављу II овог Програма.

II ОПИС И ОБИМ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Овим Програмом утврђују се извори и намена средстава за одржавање комуналне инфраструктуре.

У смислу овог Програма, појам одржавања комуналне инфраструктуре обухвата:

1. одржавање саобраћајне инфраструктуре,

2. одржавање јавних зелених површина,

3. одржавање чистоће јавних површина,

4. одржавање атмосферске и кишне канализације:

5. контролу и смањење популације напуштених паса и мачака у оквиру комуналне делатности зоохигијене,

6. јавне чесме и фонтане - утрошак воде,

7. одржавање јавних чесми и фонтана,

8. јавно осветљење - утрошак и

9. јавно осветљење - одржавање.

Учешће Града у реализацији пројеката уређења парковских и осталих јавних површина који се финансирају из средстава Републике или донација на озелењавању, санацији, занављању, замени елемената јавне расвете, појачаном одржавању улица и путева и сл., реализује се из планираних средстава за реализацију овог Програма, на основу акта Градског већа.

1. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

За програмску активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре која обухвата редовно одржавање градских улица и општинских путева, зимску службу (укључујући и локалне путеве),  опремање градских улица и општинских путева , вертикалну, хоризонталну и саобраћајну сигнализацију и сл. планирана су средства у буџету града Крагујевца за текућу годину, на основу годишњих оперативних планова и програма ЈКП као носиоца ове делатности, као и потребе за санацијом улица , путева и тротоара  и  неизмирене обавезе из 2018. године које се извршавају на терет планиране апропријације у 2019. години, све у износу од 485.000.000,00 динара.

Програм одржавања градских улица израђује се према постојећој категоризацији улица.

1.1. Одржавање градских улица и општинских путева

1.1.1. За одржавање градских улица и општинских путева и реализацију уговора са ЈКП Шумадија Крагујевац опредељена  су  укупна средства у износу од 124.600.000,00 динара, од којих  за редовно одржавање износ  89.600.000,00 динара и зимску службу , износ 35.000.000,00 динара.

- Редовно одржавање обухвата санирање ударних рупа на градским улицама, коловозима и тротоарима, општинским путевима; поправку улегнућа, ивичњака и других оштећења која су настала од дотрајалости, као и довођење раскопаних јавних површина (асфалтираних улица и тротоара) у технички исправно стање, након раскопавања због планских радова или хитних интервенција на комуналној инфраструктури.

Редовно одржавање градских улица и општинских путева на подручју Града обухвата следеће радове:

- крпљење ударних рупа и поправке мањих површина на коловозу (2.500 т асфалтне масе АБ8 и 1.000 т асфалтне масе АБ16),

- поправке тротоара,

- поправке оштећења улица,

- поправка тргова,

- поправке оштећених паркинга,

- поправке општинских, односно локалних и других путева (некатегорисаних), по налогу надзорног органа.

Изузетно, по налогу начелника Градске управе или Градског већа, као и ЈП "Путеви" као управљача пута у оквиру овог Програма, изводе се и други радови на  одржавању улица, општинских односно локалних и других путева на којима је због оштећења асфалтног и осталог застора угрожена безбедност саобраћаја као и на саобраћајницама које представљају -линије градског и приградског превоза, а по захтеву Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац, превозника или налога инспектора за саобраћај и путеве.

Планирана средства за одржавање улица и општинских путева: 89.600.000,00 дин.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

- Зимска служба

Програмом зимске службе на одржавању градских улица и других јавних површина одређене су саобраћајнице које се редовно одржавају у зимским условима по приоритетима, чија реализација у целости зависи од временских услова, чиме се омогућава одржавање саобраћајница у возном стању.

Укупна вредност : 35.000.000,00 дин.

Извршење: у периоду рада Зимске службе

1.1.2. Зимско одржавање локалних путева

Услуге  се изводе по налогу надзорне службе у складу са Програмом зимске службе на одржавању градских улица и других јавних површина и Планом рада зимске службе за локалне и некатегорисане путеве ЈКП Шумадија Крагујевац, којим су утврђени путни правци за зимско одржавање локалних путева на територији града Крагујевца.

Укупна вредност :

- 26.000.000,00 динара, по Уговору о услузи за зимско одржавање локалних путева, број 352-985/18-XIV oд 20.11.2018.год.који се реализују у периоду од 1.01.2019 до 31.03.2019.год. и

- 6.000.000,00 динара, чија се реализација планира за период 15.11.2019-31.12.2019.године.

Извршење: у периоду рада Зимске службе

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

1.2. Опремање градских улица и сигнализација

Санирање оштећења постојећих одбојника, заштитних ограда и стубића изазваних саобраћајним несрећама спроводиће се до нивоа планираних средстава,  са урачунатим ПДВ-ом за светлосну сигнализацију:

- поправка ограде (након саобраћајних удеса),

- поправка челичних одбојника,

- набавка и постављање стубића,

- израда и постављање ограде,

- поправка заштитне ограде на степеништима,

- поправка заштитне ограде.

Укупна вредност за опремање улица: 3.000.000,00 дин (без ПДВ-а)

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

Наведена средства се увећавају за обрачунати ПДВ у складу са Законом о порезу на додату вредност.

- Саобраћајна сигнализација

Програмом су планирани послови обнове хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације.

- Хоризонтална сигнализација

Планирана средства обухватају радове везане за обнову 2/3 постојеће хоризонталне сигнализације. Приоритет у обнови хоризонталне сигнализације се одређује према захтевима сигурности и безбедности саобраћаја на улицама.

Укупна вредност: 17.000.000,00 дин. (без ПДВ-а)

Извршење: током године

- Вертикална сигнализација (без ПДВ-а)

За одржавање постојеће вертикалне сигнализације (2.500 саобраћајних знакова) на градском подручју и локалним путевима на подручју града Крагујевца планирају се средства за замену постојећих оштећених и дотрајалих саобраћајних знакова и за мање пререгулације саобраћаја.

Укупна вредност: 4.000.000,00 дин.

Извршење: током године

Поверени послови: ЈКП Шумадија Крагујевац

- Светлосна сигнализација

Одржавање светлосне сигнализације на семафорским раскрсницама подразумева обезбеђење сталне исправности и функционалности наведених уређаја.

Укупна вредност: 6.000.000,00 дин.

Извршење: током године

1.3. Рехабилитација и санација тротоара

За радове на  рехабилитацији  и санацији тротоара планирају се средства у износу од 20.000.000,00 дин (без ПДВ-а).

1.4. Рехабилитација и одржавање градских улица и општинских путева

За јавну набавку рехабилитације и санације градских улица и општинских путева планирају се средства у износу од: 250.000.000,00 дин (без ПДВ-а).

1.5. Услуга израде пројеката из области саобраћаја

За набавку услуге пројеката из области саобраћаја (измене режима саобраћаја и др)  и издавање одобрења по службеној дужности  планирају се средства у укупном износу од 600.000,00 динара.

1.6. Одржавање путних прелаза (пружних)

Програм предвиђа реализацију послова на основу закљученог  Уговора са привредним друштвом "Инфраструктура железница Србије" ад  у складу са Законом о железници и Законом о безбедности саобраћаја.

Укупна вредност: 9.000.000,00 дин.

Извршење: током године

1.7. Обавезе из 2018. године

Планирана средства  су намењена за измирење преузетих обавеза из 2018. године које терете одобрену апропријацију за 2019. годину, у укупном износу од 18.800.000,00 динара обухватају обавезе у износу од 13.850.000,00 динара за послове на одржавању   улица; зимском одржавању локалних путева 4.010.000,00 дин, одржавању путних ( пружних) прелаза 400.000,00 дин; сигнализацији 340.000,00 дин и трошкове камате  200.000,00 дин.

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

За одржавање јавних зелених површина на подручју града Крагујевца , које се спроводи  у оквиру Програмске активности 0002 Одржавање јавних зелених површина,  планирана су средства у износу 78.000.000,00 динара. Послови су поверени ЈКП Шумадија Крагујевац.

Програмом је утврђен обим одржавања зелених површина на територији Града, изражен у одговарајућим јединицама мере.

2.1. Одржавање зелених површина - редован програм

Редовно одржавање јавних зелених површина (укључујући и Велики, Мали и Креативни парк) обухвата све радове које је током године потребно изводити у циљу задржавања достигнутог нивоа уређености, као што су кошење и чишћење травњака (укупне површине од 672.222,25 м2), одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних површина (одржавање шибља, ружа, перена), орезивање дрвореда, дрвећа и предузимање мера заштите хемијским средствима итд.), као и одржавање зелених површина у насељима. Послови су поверени ЈКП Шумадија.

Укупна вредност: 33.000.000,00 дин.

Извршење: током године

2.2. Одржавање парк шума и језера у Шумарицама

Одржавање парк шума обухвата кошење траве и орезивање дрвећа на следећим површинама:

- парк шума (комплекс простора језеро - 71 538,50 м2, Пиварски парк - 13 643 м2, парк у Илиној води - 71 500 м2), језера у Шумарицама - 23 550 м2.

Укупна вредност: 5.000.000,00 дин.

Извршење: током године

2.3. Одржавање Спомен парка Шумарице

Одржавање Спомен парка Шумарице обухвата  послове који се односе на кошење и чишћење травњака на укупној површини од 312.258,80 м2, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних површина, одржавање поплочаних стаза и уређење простора на хумкама и око њих.

Укупна вредност: 8.300.000,00 дин.

Извршење: током године

2.4. Одржавање зелених појасева око водотокова

Одржавање регулисаних водотокова обухвата кошење одређених деоница река и потока и то:

- реке Лепенице од железничког моста до улива Сушичког потока у реку Лепеницу 92 380 м2

- Сушички поток од воденице испод бране језера у Шумарицама до улива у Лепеницу укупне површине 30 126 м2.

- Ердоглијски поток од хумке "Наде Наумовић" у Шумарицама до "Булевара краљице Марије" укупне површине 5 064 м2.

Укупна вредност: 3.595.000,00 дин.

Извршење: током године

2.5. Интерполација - замена дуготрајних засада

Програмом се предвиђају послови  одржавања дрвореда, сече сувих и склоних паду стабала, замене срушених - болесних стабала, као и садње лишћарских и четинарских садница.

Укупна вредност: 465.000,00 дин.

Извршење: током године

2.6. Одржавање неуређених зелених површина поред саобраћајница-прилаза Граду

Програмом се предвиђа кошење неуређених зелених површина поред саобраћајница - прилаза Граду, као и по налогу МУП-а, на површини од 435.694,00 м2.

Укупна вредност: 10.400.000,00 дин.

Извршење: током године

2.7. Уклањање самониклог растиња дуж локалних путева

Укупна вредност: 2.500.000,00

Извршење: током године

2.8. Зимска служба

Планирана средства се односе на одржавање тротоара, платоа, тргова, стаза, у зимским условима, у складу са Програмом Зимске службе.

Укупна вредност: 1.550.000,00 дин.

Извршење: по потреби у периоду трајања Зимске службе

2.9. Радови - по налогу

Планирана средства се реализују  по налогу начелника Градске управе,  Градског већа или Управљача пута, чије је извођење од интереса за Град.

Укупна вредност: 3.190.000,00 дин.

Извршење: по Програму и потреби

2.10. Уништавање амброзије

Планирана средства су намењена за уништавање амброзије у периоду цветања, механичким путем и кошењем.

Укупна вредност: 4.000.000,00 дин.

Извршење: по потреби

2.11. Одржавање парковске и  стамбено-блоковске галантерије

Планирана средства су намењена за одржавање, односно поправку парковске галантерије у уређеним парковима, као и стамбено-блоковске галантерије о којима се стара ЈКП Шумадија

Укупна вредност: 2.600.000,00 дин.

Извршење: по програму и потреби

2.12. Одржавање и уређење  зелених површина на гробљима

Планирана средства су намењена за одржавање јавних зелених површина  на следећим гробљима и то:

- Варошко гробље, Сушичко гробље површине ,  Палилулско гробље  , гробље Бозман , као и јавне зелене  површине гробаља  која  преузму од Месних заједница ( Мале Пчелице, Станово и др.)

Укупна вредност: 3.400.000,00 дин

Извршење: током године

3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Услуге одржавања јавне хигијене и одвођења атмосферских вода, спроводе се у оквиру Програмске активности 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене. У буџету града Крагујевца, за наведене намене и као и за неизмирене обавезе из 2018. године и др. које се извршавају на терет планиране апропријације у 2019. години и др. планирана су укупна средства у износу од 78.000.000,00 динара , као стални трошкови и 5.000.000,00 динара, као специјализоване услуге.

3.1. Одржавање чистоће јавних површина - редован програм

.

Редован програм обухвата чишћење јавних површина (саобраћајница, тротоара, платоа, стаза, зелених површина и других површина у насељима), машинским чишћењем, ручним чишћењем, прочишћавањем и сакупљањем отпадака као и одржавање: тротоара, платоа, тргова и стаза у зимском периоду, а у складу са Програмом зимске службе

Процена третираних површина предвиђених Програмом (карактеристичне позиције):

- ручно чишћење - око 35.000.000 м2 годишње;

- ручно прочишћавање - око 65.000.000 м2 годишње;

- сакупљање отпадака - око 60.000.000 м2 годишње;

- машинско чишћење саобраћајница - редован програм - око 10.500.000 м годишње;

- машинско чишћење саобраћајница - пролећно - око 1.200 годишње.

Укупна вредност: 40.500.000,00дин.

Извршење: по програму

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.2. Уклањање новонасталих депонија смећа и осталог отпада са јавних површина по налогу надзорног органа и захтеву комуналне инспекције

Укупна вредност: 4.500.000,00 дин.

Извршење: по програму и потреби

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.3. Прање улица по завршетку рада Зимске службе и редовно (ноћно) прање улица

- прање саобраћајница и тротоара по завршетку рада Зимске службе, које су дефинисане Програмом зимске службе, као саобраћајнице I и II приоритета - 500.000 м2

- редовно ноћно прање саобраћајница по програму око 9.000.000 м2 годишње

Укупна вредност: 20.000.000,00 дин.

Извршење: по програму и потреби

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.4. Јесење прање улица

Планирана средства су намењена за радове на јесењем прању улица, платоа, тротоара и тргова.

Укупна вредност: 3.000.000,00 дин.

Извршење: по програму и потреби

Поверени послови: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.5 Радови по налогу

Планирана средства су намењена за додатне радове на одржавању чистоће јавних површина и чишћење чије је извођење од интереса за Град.

Укупна вредност: 6.000.000,00 дин.

Извршење: по програму и потреби

Поверени послови: ЈКП Шумадија Крагујевац

3.6. Обавезе из 2018. године

Планирана средства су намењена за измирење преузетих обавеза по основу уговорених и изведених радова у 2018. години, које се извршавају на терет одобрене апропријације у 2019. години, који се односе на одржавање чистоће јавних површина, у вредности 4.000.000,00 дин.

- ОДРЖАВАЊЕ АТОСФЕРСКЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Систем за прикупљање и одвођење атмосферских вода чине улични канали, каналске решетке, сливници, цевоводи и шахте кишне канализације. Редовно одржавање своди се на периодично чишћење таложника, Програмом обухваћених сливника кишне канализације, као и интервенције у случају зачепљења, како би поменути објекти били у функционалном стању.

Планирана средства намењена су за:

- редовно и периодично чишћење таложника 4104 сливника и решетки кишне канализације на јавним површинама, обухваћених планом;

- одвоз муља и блата из очишћених таложника сливника и решетки;

- рад специјализоване цистерне на пробијању и испирању насталих запушења цевовода и шахти кишне канализације.

Укупна вредност: 5.000.000,00   дин.

Извршење: по програму и потреби

Послови поверени: ЈКП ''Водовод и канализација''

5. КОНТРОЛА И СМАЊЕЊЕ ПОЛУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА У ОКВИРУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Град обезбеђује средства  за  финансирање дела трошкова зоохигијене, односно  трошкове ангажовања запослених на реализацији Програма хуманог уклањања паса и мачака луталица ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину , као и  обавеза из 2018. године  које терете одобрену апропријацију за 2019.годину. Средства су планирана   у оквиру Програмске активности 0004 Зоохигијена у укупном износу од 6.000.000,00 динара. Комунална делатност је поверена ЈКП Шумадија Крагујевац.

5.1. Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака луталица спроводи се на основу посебног програма ЈКП Шумадија Крагујевац у складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о добробити животиња.

Укупна вредност: 5.000.000,00 дин.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП Шумадија Крагујевац

5.2. Обавезе из 2018. године

Планирана средства су намењена за измирење преузетих обавеза из 2018. године по основу уговорених обавеза које терете одобрену апропријацију за 2019. годину, у износу 1.000.000,00 дин.

6. ЈАВНЕ ЧЕСМЕ И ФОНТАНЕ-УТРОШАК ВОДЕ

За утрошак воде за јавне чесме и фонтане у 2019. години  ( наведене у тач. 7.1. и 7.2) планирана су средства  у оквиру Програмске активности 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, у износу 2.000.000,00 динара.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП "Водовод и канализација"

7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ФОНТАНА

Одржавање јавних чесми и фонтана на подручју града Крагујевца спроводи се у оквиру Програмске активности 0008 Управљање и снабдевање  водом за пиће. За ове намене, укључујући и неизмирене обавезе из 2018. године које терете одобрену апропријацију у 2019. години, др., планирано је укупно 600.000,00 динара.

7.1. Програм обухвата одржавање следећих фонтана и јавних чесми:

1. Велики парк - чесма

2. Велики парк - фонтана "Рањеник"

3. ул. Краља Петра I - фонтана код "Социјалног"

4. ул. Краља Петра I - фонтана код "Крста"

5. ул. Краља Петра I - чесма у "Пешачкој зони"

6. ул. Краља Петра I - фонтана код "Борова"

7. ул. Краља Петра I - јавна чесма на "Цветном тргу"

8. ул. Милоја Павловића - чесма код "Зеленгоре"

9. ул. Кнез Михајлова - чесма на "Тргу Мала Вага"

10. ул. Зорана Васића - чесма код "Соколане"

11. ул. др Зорана Ђинђића - чесма на "Тргу слободе"

12. ул. Божидара Милосављевића - чесма у парку "Илина вода"

13. ул. Незнаног Јунака - чесма у насељу Аеродром

14. ул. Пријатељства - чесма у насељу Сунчани брег

15. у ул. Илинденској - "Кап крви"

16. Корман-чесма у Ромској мали

17. Копаоничка-чесма код игралишта у МЗ "21. октобар".

7.2. Програм обухвата одржавање следећих чесми за наводњавање цветних засада, дрвореда и зелених површина на следећим локацијама:

1. "Трг Народног фронта"

2. Гробница код "Крста"

3. "Трг слободе" код Пека

4. Велики парк код фонтане

5. Трг код штафете

6. "Трг Јована Ристића",

7. Лепенички булевар (знак ФИАТ)

8. Споменик Јеврејима (код ДИС-а)

као и утрошак воде у јавне сврхе на другим јавним чесмама и точећим местима.

Наведене фонтане и чесме ће радити непрекидно седам месеци (осим чесме под редним бројем 16) и то у периоду од 01.04. до 31.10. (а по потреби и дуже), уз периодично подешавање протока и уклањање насталих кварова и других оштећења током године.

Укупна вредност уговора о одржавању јавних чесама и фонтана : 550.000,00 дин.

Извршење: током године

Послови поверени: ЈКП "Водовод и канализација"

7.3. Обавезе из 2018. године

Планирана средства су намењена за измирење преузетих обавеза из 2018. године које се терете одобрену апропријацију за 2019. годину, а које се односе на утрошак воде са чесми и фонтана, увећан за камату, у укупном износу од  50.000,00    дин.

8. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - УТРОШАК

Средства за ове намене одобрена су у оквиру Програмске активности 0001 Управљање/одржавањем јавним осветљењем (стални трошкови).

Планирана средства намењена су за спровођење поступка јавне набавке добара-електричне енергије за јавно осветљење на територији града Крагујевца (градско и сеоско подручје).

8.1. Потрошња електричне енергије

Потрошња електричне енергије за јавно осветљење планира се на нивоу потрошње из ранијих година (у пуном обиму током целе године са утрошком око 11.000.000 KWh електричне енергије годишње за рад 14.000 различитих расветних тела) за градско и 3.500.000 KWh електричне енергије за сеоско подручје.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину планирана су средства за измирење утрошка електричне енергије за период од 1.01 - 31.07.2019. године, по Уговору  о јавној набавци  електричне енергије (трећа партија)  који је закључен са ЈП ЕПС Београд, број 404-58/18-XII од 1.08.2018. године.

Расположива средства за нову јавну набавку електричне енергије износе 21.800.000,00 динара за период не дужи од три месеца, тако да је неопходно обезбедити додатна средства за набавку електричне енергије.

Извршење: током године

Послови поверени: јавном набавком

8.2. Енергетика

Средства за рефундацију трошкова електричне енергије планирана су у износу од 200.000,00 динара. У наредном периоду сагледаће се могућност измештања мерног места јавног осветљења из Енергетике доо.

8.3. Обавезе

Преузете обавезе за период XI-XII  2018. године по основу Уговора са Електропривредом Србије, број 404-58/18-XII од 1.08.2018. године,  увећане за обрачунату камату, које терете одобрену апропријацију за 2019. годину износе укупно 33.000.000,00 динара.

Скупштина града донела је одлуку о доношењу Програма мера за измиривање обавеза града Крагујевца и субјеката чији је град Крагујевац оснивач према Јавном предузећу Електропривреда Србије ради закључења дугорочног репрограма како би преузете обавезе могле бити измирене у складу са финансијским могућностима буџета Града.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 18. октобра 2018. године донела је Закључак, 05 број 401-9941/2018 о давању сагласности на напред наведени програм. Истим закључком усвојен је текст Уговора о преузимању обавеза као и текст Споразума о извршењу обавеза града Крагујевца, укључујући и битне елементе Споразума, да се износ дуга измири у десет узастопних годишњих ануитета са грејс периодом до 29. фебруара 2020. године, као и да се за време отплате дуга на укупан износ главног дуга који је предмет Споразума обрачунава законска затезна камата, умањена до висине референтне стопе Народне банке Србије.

У току су припремне радње за потписивање Уговора о преузимању обавеза и Споразума о извршењу обавеза града Крагујевца.

9. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ОДРЖАВАЊЕ

Средства за ове намене одобрена су у укупном износу од 30.000.000,00 динара у оквиру Програмске активности 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем (специјализоване услуге), која  увећана Решењем Градоначелника о преусмеравању апропријације, број 400-59/19-II  од 18.012019.године, за 15.000.000,00 дин, тако да износе укупно    45.000.000,00 динара.

Под одржавањем јавне расвете подразумева се замена или отклањање недостатака на уређајима јавне расвете, ради одржавања у стању функционалне исправности. Број уређаја јавне расвете, због нове изградње, сваке године се повећава, што уз замену квалитетним расветним елементима, утиче на раст трошкова.

У оквиру ове ставке реализоваће се редовно одржавање на градском и сеоском подручју према расположивим средствима у буџету Града и то:

- замена прегорелих сијалица,

- замена дотрајалих светиљки,

- замена делова оштећених светиљки и

- додатни радови на одржавању јавног осветљења

Овим Програмом се планирају средства за одржавање јавног осветљења на сеоском и градском подручју, као и обавезе закључно са 31.12.2018. године које се извршавају на терет одобрене апропријације у 2019. години.

9.1. Одржавање јавног осветљења

У складу са Планом набавки за 2018.годину, спроведена је јавна набавка  за период  јануар до априла 2019.године, укупне вредности 6.240.000,00 динара.

Извршење: по програму, уговору и налогу

Послови поверени: јавном набавком

9.2. За  набавку услуге одржавања јавне расвете у складу са Планом набавки за 2019.године,  за период од  априла 2019.године  до краја године опредељена су средства у укупном износу од 18.060.000,00 динара.

9.3. Обавезе из 2018.год.

Планирана средства су намењена за измирење преузетих обавеза по основу уговорених и реализованих послова на одржавању јавне расвете на градском и сеоском подручју на дан 31.12.2018. године, које се извршавају на терет одобрене апропријације у 2019. години, у укупном износу од 20.700.000,00 динара.

УКУПНА ВРЕДНОСТ:  834.600.000,00 динара.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Програм се доноси за 2019. годину, а објавиће се у "Службеном листу града Крагујевца".

- О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог Програма садржан је у одредбама члана 33. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019.годину ( ''Службени лист града Крагујевца'', број 32/18), члана  34.  Одлуке о Градском већу ( ''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст) и члана 35. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/16) којима је прописано да директни корисници  буџетских средстава  предлажу и одговорни су за реализацију програма из области за које су надлежни, а које доноси Градско веће; да Веће  у вршењу послова из  своје надлежности доноси: одлуке,  пословник, правилнике, наредбе, упутства, закључке, решења, препоруке, планове, програме и друга акта у складу са законом, статутом, Одлуком о Градском већу и Пословником о раду Градског већа.

Разлог за доношење овог Програма садржан је у потреби да се годишњим Програмом, изврши распоред средстава планираних у буџету града Крагујевца за комунално одржавање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић